**Отчет о выполнении муниципальной программы**

комплексного развития социальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области на 2024-2027 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция дороги по ул. Школьная в с. Набережное | 2024 г. | РБ – 55000,00 | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |
| 2 | Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии | 2024 г. | МБ – 700,00 | Текущее содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности – 2322,05 т.р.Подсыпка дорог местного значения щебнем – 126,4 т.р. |
| 3 | Благоустройство территории (содержание и установка игровых площадок, создание парковой зоны, ограждение кладбищ, уличное освещение, строительство остановочных павильонов) | 2024 г. | МБ – 300,00 | Уличное освещение – 328 т.р.Благоустройство – 647 т.р.Организация и содержание мест захоранения – 17,5 т.р. |
| 4 | Содействие в развитии личных подсобных хозяйств в поселении | 2024-2027 | Без финансирования | Мероприятие выполнено, финансирование не требовалось |
| 5 | Ремонт уличной дорожной сети п. Старомихайловский (ул. Центральная) | 2024 г. | МБ – 120,00 | Мероприятие выполнено в полном объеме на сумму 685,1 т.р. |
| 6 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома в с. Набережное ул. Школьная | 2024-2027 гг. | ОБ, РБ – 36000,00 | Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования |

Глава Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области А.Н. Воеводина