Отчет о выполнении муниципальной программы

комплексного развития социальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области на 2017-2023 годы

за 2021 год

Муниципальный заказчик администрация Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

Источник финансирования Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт объектов соцкультбыта | 2017-2023 | МБ - 300 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств в местном бюджете |
| 2 | Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии | 2017-2023 | МБ - 1450,1  ОБ - 6500,0 | Текущее содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности – 655 т.р.  Подсыпка дорог местного значения щебнем – 192 т.р. |
| 3 | Благоустройство территории (содержание и установка игровых площадок, создание парковой зоны, ограждение кладбищ, уличное освещение, строительство остановочных павильонов) | 2017-2023 | ФБ - 1500  ОБ - 800  МБ - 3500 | Уличное освещение – 233,4 т.р.  Благоустройство – 132, 2 т.р.  Организация и содержание мест захоранения – 13 т.р. |

Глава Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области А.Н. Воеводина