ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2027 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок реализации, год | Степень и результаты выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах (приобретение и установка дорожных знаков) | МБ 30,0 | 2023 | Покупка дорожных знаков – 11,4 т.р.  Приобретение и установка пешеходного ограждения – 256,9 т.р. |
| 2 | Зимнее и летнее содержание дорог внутри населенных пунктов | МБ 685,55 | 2023 | Отчистка дорог от снежного покрытия – 441,2 т.р.  Обкос травы – 28 т.р.  Подсыпка щебнем – 43 т.р. |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с. Набережное (ул. Школьная) | ОБ – 20000,0 | 2023-2024 | Мероприятие не выполнено в связи с подготовкой проектно-сметной документации и отсутствием денежных средст в бюджете муниципального образования. На разработку проектно-сметной документации в 2023 г. затрачено 374,2 т.р. |