ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Стоимость выполненных программных мероприятий  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог внутри населенных пунктов | МБ 350 | МБ 655 | - Отчистка дорог от снежного покрытия,  - Обкос травы |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с. Набережное  (ул. Школьная, ул. Надречная) | МБ 175  ОБ 3500 | МБ 192 | Подсыпка дорог местного значения щебнем |